# 学术论文 AI 助手（Pixiu Academic Assistant）项目中期文档

## 一、项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 貔貅学术论文 AI 助手（Pixiu Academic Assistant） |
| 项目负责人 | 胡锐濠 |
| 团队成员 | 毛佳琛、郑嘉鸿、胡锐濠、劳煜杰 |

## 二、项目目标

### 1. 项目背景与选题意义

学生和科研初学者在阅读英文学术论文时，面临的困难远不止语言层面：

论文本身的阅读阻力：术语、方法和实验细节理解成本高。

学习者自身的知识缺口：不清楚该补哪些前置知识，且在大模型流畅的回答下难以判断自己是否真正掌握。

论文的“伪贡献”风险：论文可能存在过度表述，宣称的创新有时只是已有方法的组合或包装。

通用 AI 工具的能力边界：普通问答工具能回答问题，却很难把论文阅读进一步推进到跨论文比较和开放研究问题。

本项目希望构建的系统能做到进一步帮助用户理解论文、追问论文、评价论文，并把单篇阅读延伸到多篇论文的证据化研究。

### 2. 总体目标

打造一个面向学术论文阅读与研究场景的 AI 学习工作台，支撑用户完成“上传论文 → 结构化解析 → 对话问答 → 术语解释 → 逐页翻译 → 批判性分析 → 背景补课 → 引导学习 → 深度研究 → 多论文 Agent 研究”的完整学习与研究流程。

### 3. 具体目标

阅读辅助：围绕单篇论文打通“输入—理解—追问—分析”的连续工作流。

研究推进：把阅读从单篇推进到多篇论文的内容聚合与研究报告。

## 三、团队分工

| 方向 | 负责成员 |
| --- | --- |
| 前端交互 | 郑嘉鸿、胡锐濠 |
| Java 网关 | 劳煜杰 |
| Python AI 服务 | 毛佳琛、郑嘉鸿、胡锐濠 |
| RAG 与安全策略 | 毛佳琛、郑嘉鸿 |
| 测试与文档 | 毛佳琛、郑嘉鸿、胡锐濠、劳煜杰 |

实际协作中各方向存在交叉，多名成员共同参与。

## 四、现阶段完成工作

截至中期，项目已演进为单论文阅读IDE与多论文研究agent两条主线的系统。

以下按模块说明已完成工作。

### 1. 系统架构

React 前端 + Spring Boot 网关 + FastAPI AI 服务 三层架构，通过 Docker Compose 编排 frontend / backend / ai-service / grobid。

### 2. 阅读 IDE

#### 基础能力

PDF 上传与篇章解构：调用 GROBID 结构化解析标题、摘要、章节和正文片段，作为后续功能基础。

论文问答与划词解释

检索当前论文，结合意图识别和证据判断生成回答；

划词可动态解释术语。

逐页翻译：围绕当前 PDF 版面翻译，对图表区域留空以保留排版对应关系。

#### 进阶功能

批判性阅读：围绕贡献、方法、实验、局限四个维度进行证据化分析，标记真实贡献、薄弱点、夸大风险和缺失证据，针对论文伪贡献问题。

背景补课：分两阶段识别概念与前置关系，按知识水平生成概念图谱与学习路径。

苏格拉底式引导学习：通过五轮递进问题引导用户围绕研究问题、方法创新、方法逻辑、实验依据和局限改进主动学习，给出掌握度评估与回读建议。

深度研究（Deep Research）：把研究问题拆为 3–5 个子问题并调度检索，实现迭代深度研究

### 3. 多论文 Agent 研究工作区

面向“同时读多篇论文、做跨论文研究”的场景，把单篇阅读延伸到多篇论文的证据化研究：

多论文研究项目：创建研究项目，从论文库多选论文纳入同一研究；从阅读 IDE 进入时，当前论文自动作为默认选中论文。

研究计划可审可改：系统先生成研究计划，用户可在执行前审查——增删改研究方向、指定重点论文、调整研究范围，确认后才开始检索分析。

跨论文证据聚合：围绕研究问题跨多篇论文检索证据，自动归纳论文间的共识、互补、矛盾与空白。

冲突识别与提示：对论文之间结论不一致的地方给出标记，能自动裁决的直接给出结论，其余提示人工复核。

结构化研究报告：自动产出含摘要、共识发现、争议发现、单源发现的报告，并对每条结论标注证据可信度与置信度。

终稿人工确认：用户可逐项把冲突或缺证据标记为“已核查”或“仍需跟进”，确认后研究任务才算完成。

进度可查、结果留存：研究任务进度实时可查，项目与研究结果长期留存，刷新页面或服务重启后仍可恢复。

## 五、现存问题

结合实测，目前仍存在以下待改进项：

复杂版式论文解析仍有限，面对多栏、复杂表格、公式密集或扫描件论文，篇章结构与表格识别还不够稳定。

跨论文的冲突识别和综合结论已能给出有证据支撑的报告，但分析质量还有提升空间。

联网学术检索尚未正式开放，目前以论文库内部证据为主。

## 六、后续规划

后续沿基础功能稳定性与智能体两条主线推进。

### 1. **基础功能稳定性**

提升复杂、中文论文的版式解析效果。

让问答、批判分析和研究报告的结论更稳定地对应到具体来源片段，便于溯源核查。

持续加强安全防护与使用稳定性，保障系统长期可靠运行。

### 2. **智能体**

提升多论文研究的多轮推理与综合质量。

逐步开放联网学术检索，补充更多可信来源。

持续增强知识图谱与图表/图片分析等能力在研究中的作用。

## 七、预期成果

一个可本地部署、可演示的学术论文 AI 辅助阅读与研究平台。

覆盖论文解析、问答、术语解释、翻译、批判性阅读、背景补课、引导学习、深度研究到多论文研究的完整功能。

结论可溯源、证据可评估、操作有安全边界的可信研究体验。